软件工程课程设计实验计划（简易高校学生宿舍管理系统）

- 课程设计项目基本信息

1. 选题背景：高校宿舍日常管理，借助 web 系统完成入住登记以及线上报修流转，简化线下登记；

2. 角色：系统管理员、宿管人员、在校学生；

3. 核心业务：

学生提交报修申请，报修单据流转至宿管工作台；宿管进行维修处理，学生查看维修进度；管理员维护楼栋宿舍基础数据与账号；

4. 技术选型：SpringBoot3 + Vue3 + MySQL8；

5. 开发流程：严格遵循软件工程生命周期（问题定义→可行性分析→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试）；

6. 预期成果：web 系统 + 课程设计实验报告。

- 整体课程设计规划

阶段 1：问题定义与可行性分析

项目目标：

开发简易宿舍管理 Web 系统；包含“系统管理员、宿管、学生”3 类角色；实现宿舍基础数据维护、入住分配、报修提交与报修处理；实现角色之间业务交互（学生提交报修→宿管查看并且处理报修单，这就是角色交互业务）

可行性：技术可行（基于 SpringBoot+Vue）；经济（单机部署，不需要服务器）；操作可行性，适合校内宿舍基础管理。

阶段 2：需求分析

角色与基础功能

1. 系统管理员（admin）：最高权限

- 用户账号管理：新增宿管账号；重置账号密码；查看所有用户

- 楼栋、宿舍房间基础数据维护（新增楼栋，新增宿舍房间，编辑、删除）

- 基础公告发布（简单公告）

2. 宿管（dormkeeper，楼栋管理人员）

- 查看自己负责楼栋下的学生入住情况

- 处理学生提交上来的报修申请（接收报修、标记报修完成）

- 登记学生入住、退宿

3. 学生（student）

- 登录后查看自己的宿舍、室友信息

- 提交设备故障报修申请（填写故障描述）【发起交互流程：学生提交报修单，流转到宿管待处理列表】

- 查看自己提交报修单的处理进度

- 修改个人登录密码

> 核心业务流转：学生提交报修申请 →数据存入报修表 →宿管登录后看到待处理报修列表，进行处理（填写处理结果，标记完成）→学生端看到报修单已经完成。

阶段 3：概要设计（数据库 E‑R 设计 + 系统架构）

1. 架构：前后端分离架构；后端提供 REST 接口，前端页面调用接口；三层架构（controller‑service‑mapper）

2. 核心数据表

- `user` 用户表：存储所有账号（区分角色字段 role：admin /dormkeeper/student；用户名密码、姓名；外键关联宿舍 id

- `building`楼栋表：楼栋 id、楼栋名称（明德楼，致远楼）

- `room`宿舍房间表：房间 id、所属楼栋 id，房间号，床位总数，已入住人数

- `repair`报修表（实现角色交互的核心表）：报修 id、学生 id（谁提交）、故障描述、提交时间、处理宿管 id、处理状态（待处理 / 已完成）、处理备注

> 报修表里面同时记录提交者学生 id、处理者宿管 id，就完成两个角色业务交互；管理员可以查询全部报修记录。

阶段 4：详细设计

1. 后端：设计各个实体类、service 业务逻辑；报修业务逻辑：学生新增报修记录；宿管更新报修记录状态；

2. 前端页面：

登录页面（根据登录的角色 role 跳转到对应角色首页）

管理员页面：楼栋宿舍管理、账号管理、公告

宿管页面：入住登记页面；报修处理工作台（待处理报修列表、已处理报修）

学生页面：我的宿舍信息页面；提交报修表单；我的报修记录

阶段 5：编码实现

先完成数据库建表；后端开发接口；调试接口；开发前端页面；联调。

阶段 6：简单测试

设计简单测试用例：

1. 使用学生账号登录，提交一条灯具故障报修；

2. 退出登录，宿管账号登录，工作台可以看到这条待处理报修；宿管标记完成；

3. 再登录学生账号，查看这条报修已经标记处理完毕。验证业务流转是否正确。